# Documento Mae de Trava de Escopo

Evolucao controlada e auditavel do Giovanni Portfolio

| Campo | Definicao |
| --- | --- |
| Documento | Trava de escopo, governanca e criterio de entrega |
| Versao | 1.0 - estabelecida antes da execucao integral |
| Data | 19 de outubro de 2026 |
| Owner | Giovanni Barcelos |
| Executor | Codex |
| Baseline | main em 30f7759; Production no deploy 6ad6943afc8b4f2194048e10 |
| Site oficial | https://giovanni.sejasagaz.com |

# 1 Objetivo e efeito operacional

Este documento transforma o mapeamento de evolucao do Giovanni Portfolio em uma diretriz operacional controlada. Ele define o que esta dentro do trabalho, o que esta fora, quais alteracoes podem ser feitas, quais evidencias devem ser produzidas e quais gates impedem uma entrega incompleta.

Nenhuma alteracao sera considerada concluida por parecer plausivel no codigo. A conclusao exige read-back tecnico, comprovacao visual e validacao do comportamento publicado quando a etapa envolver Preview ou Production.

# 2 Escopo autorizado

A execucao esta autorizada para ampliar, estabilizar e evoluir o portfolio existente, preservando a identidade visual, a narrativa profissional, os assets aprovados e a linha canonica publicada.

Arquitetura multilíngue com EN, PT e ES completos e compartilháveis por URL.

SEO técnico: metadados por idioma, canonical, hreflang, sitemap e dados estruturados.

Performance: imagens responsivas, prioridades de carregamento, lazy loading e redução de payload.

Fonte única de conteúdo e remoção progressiva de autoridades duplicadas.

Simplificação editorial para tornar a oferta principal evidente e os casos verificáveis.

Acessibilidade, teclado, foco, contraste, reduced motion e zoom de 200 por cento.

Responsividade em desktop, tablet e mobile sem perder a intenção visual.

Automação de QA para links, assets, alt texts, headings, traduções e referências.

Limpeza estrutural de CSS, JavaScript e assets somente depois dos gates de segurança.

# 3 Fora do escopo sem nova autorizacao

Redesenhar ou reinterpretar a Hero, o painel Remote ou qualquer composição visual aprovada.

Substituir imagens aprovadas por imagens inventadas, geradas ou não validadas.

Alterar backend, integrações, contas, domínios ou permissões não relacionadas ao portfolio.

Apagar branches, worktrees, recoveries, previews ou backups antes de comprovar a linha canônica.

Publicar alteração que passou apenas por teste local ou apenas por inspeção de código.

Adicionar efeitos visuais sem finalidade clara de hierarquia, leitura ou narrativa.

Inventar resultados, métricas, clientes, ferramentas ou experiência profissional.

# 4 Baseline protegido

O baseline visual e técnico deve ser tratado como referência protegida. Toda alteração deve ser reversível e comparável com ele.

| Elemento | Estado protegido | Evidencia obrigatoria |
| --- | --- | --- |
| Git | main no commit 30f7759, checkout limpo | SHA, branch e status |
| Production | deploy 6ad6943afc8b4f2194048e10 | read-back Netlify e HTTP |
| Hero | azul petróleo, dourado, sujeito e objetos preservados | captura visual antes/depois |
| Remote | painel, mapa, pontos de luz e relação espacial preservados | capturas EN, PT e ES |
| Conteúdo | sem fatos ou resultados inventados | fonte de conteúdo e diff |

# 5 Princípios de execução

Ler antes de editar. Identificar checkout, Preview e Production antes de qualquer mutação.

Uma autoridade por decisão. Conteúdo, idioma, assets e metadados não podem competir entre si.

Visual e código têm o mesmo peso. A alteração só passa quando o resultado renderizado confirma a intenção.

Preservação antes de limpeza. Nada é apagado sem inventário, referência e backup verificável.

Fail closed. Sem a prova necessária, a etapa fica pendente e não é declarada concluída.

Publicar somente o estado identificado, validado e read-backado.

# 6 Plano de execução controlado

## Fase 0 Congelamento e inventário

Capturar EN, PT e ES em 320, 360, 390, 414, 768, 1024, 1280 e 1440 px.

Inventariar HTML, CSS, JavaScript, assets, duplicatas e casing divergente.

Registrar Git, deploy, domínio, sitemap, headers e recursos carregados.

Gate: não iniciar limpeza ou reestruturação sem baseline recuperável.

## Fase 1 Conteúdo e internacionalização

Criar fonte única de conteúdo para EN, PT e ES.

Criar rotas indexáveis /en/, /pt/ e /es/ ou equivalente aprovado.

Gerar metadados, canonical e hreflang por rota.

Gate: abrir diretamente cada rota entrega idioma, conteúdo e painéis corretos.

## Fase 2 SEO e estrutura semântica

Atualizar sitemap com rotas canônicas e lastmod real.

Adicionar JSON-LD para pessoa, website e atividade profissional.

Garantir h1, headings coerentes, links rastreáveis e alt texts adequados.

Gate: HTML inicial e metadados corretos sem depender de JavaScript.

## Fase 3 Performance e assets

Consolidar masters aprovados e derivados publicados.

Normalizar casing e validar em ambiente sensível a maiúsculas e minúsculas.

Aplicar picture, srcset, sizes, lazy loading e prioridades mínimas.

Comparar qualidade antes de trocar PNG por WebP ou AVIF.

Gate: referências válidas, payload reduzido e visual aprovado.

## Fase 4 Editorial e conversão

Concentrar a narrativa em 5 a 7 capítulos.

Estruturar casos como contexto, intervenção, resultado, ferramenta e artefato.

Diferenciar capabilities, practice areas, trajetória e highlights.

Adicionar CTAs específicos.

Gate: visitante entende a proposta e a próxima ação sem percorrer toda a página.

## Fase 5 Acessibilidade e responsividade

Testar teclado, foco, contraste, reduced motion, leitores de tela e alvos tocáveis.

Testar breakpoints, orientações e zoom de 200 por cento.

Confirmar que PT e ES não deslocam ou cortam painéis.

Gate: sem overflow, corte, perda de foco ou quebra da intenção visual.

## Fase 6 Limpeza e automação

Remover CSS legado e inicializações duplicadas somente após a matriz passar.

Separar assets publicados de exploração e alternativas.

Criar verificações para assets, links, alt, headings, traduções e duplicatas.

Gate: a limpeza reduz complexidade sem mudar o resultado aprovado.

# 7 Ordem de dependência

| Ordem | Entrega | Pré-requisito |
| --- | --- | --- |
| 1 | Baseline, inventário e backup | Nenhum |
| 2 | Fonte única de conteúdo | Baseline protegido |
| 3 | Rotas multilíngues e SEO | Fonte única definida |
| 4 | Assets responsivos e performance | Referências mapeadas |
| 5 | Editorial e CTAs | Estrutura estável |
| 6 | Acessibilidade e responsividade | Rotas estáveis |
| 7 | Limpeza de CSS, JS e assets | QA aprovado |
| 8 | Preview e Production | Todos os gates anteriores |

# 8 Evidencia obrigatoria de entrega

| Categoria | Prova minima |
| --- | --- |
| Git | branch, SHA, status limpo, diff e arquivos alterados |
| Conteúdo | checagem de textos, traduções, headings e fonte única |
| SEO | title, description, canonical, hreflang, sitemap e JSON-LD |
| Assets | inventário, referências válidas, casing e ausência de quebrados |
| Performance | payload, prioridades, lazy loading e métricas registradas |
| Acessibilidade | teclado, foco, contraste, alt, reduced motion e zoom |
| Visual | capturas comparáveis em EN, PT e ES nos breakpoints definidos |
| Runtime | rotas, links, menu, idioma, currículo, CTA e console |
| Production | deploy ready, domínio oficial, HTTP 200 e read-back |

# 9 Regras de mudança de escopo

Qualquer pedido que altere identidade visual, narrativa principal, arquitetura de idiomas, domínio, backend, contas ou estratégia de publicação deve gerar uma nova revisão deste documento antes da execução.

Mudança pequena: registrar no ledger da fase, com motivo e teste afetado.

Mudança material: revisar escopo, dependências, riscos e critérios de aceite.

Mudança irreversível: parar no gate do Owner e obter autorização explícita.

Conflito entre auditoria, código e pedido novo: separar fato, inferência e desconhecido.

# 10 Critério de entrega final

A evolução só será considerada entregue quando existir uma linha canônica identificada, tecnicamente verificável e visualmente comprovada. EN, PT e ES devem manter a mesma composição, a página deve funcionar nos breakpoints definidos, SEO e acessibilidade devem estar comprovados, e Production deve corresponder ao estado validado.

Pendências não são entrega. Se qualquer prova obrigatória faltar, o resultado deve ser reportado como bloqueado ou parcial, sem declaração de conclusão.

# 11 Registro de aceite

Este documento estabelece o escopo operacional autorizado para a execução integral do mapeamento. A autorização permite executar dentro deste escopo, mas não permite declarar sucesso sem a comprovação correspondente.

| Responsavel | Funcao | Aceite |
| --- | --- | --- |
| Giovanni Barcelos | Owner e aprovador do escopo | ________________________ |
| Codex | Executor, verificador e registrador | ________________________ |
| Data | Início da diretriz | 19/10/2026 |

# 12 Primeiro comando operacional

Executar a Fase 0 em modo somente leitura: capturar baseline visual, confirmar checkout e Production, inventariar assets e gerar o primeiro ledger de referências. Nenhuma exclusão ou reestruturação deve ocorrer antes desse registro.